企微agent方案规划-新版本

## 一、背景与核心目标

背景：企微作为连接家长用户的核心私域阵地，承载着用户服务、需求承接、转化续费等关键职能。但现有企微服务模式存在明显短板，无专职辅导老师提供专业服务、客服响应时效滞后、缺乏销售转化技巧，导致用户咨询体验差、高意向线索流失、服务与转化效率表现不佳。

核心目标：初期重点提升回复时效+增加有效触角降低企微流失率，后期通过知识库的不断完善，推动ai需求精准识别能力从而带动转化提升

| 指标 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| AB 增量转化率 | - | 5%-10% |
| 回复时效 | 5min | 2min |
| 流失率（企微删粉） | 8.5% | 6.5% |
| 对话准确度 | - | 90% |
| 对话覆盖度 | - | 70% |

## 二、当前现状

服务主体缺失：企微由普通客服兼任，无法提供专业学习指导、育儿咨询、个性化内容推荐等深度服务。家长感知不到专业辅导服务，难以建立深度信任，用户粘性与复购意愿低，私域价值无法有效释放；

| 当家长需要进行课程推荐的时候，客服缺乏个性化内容推荐能力，导致家长退课。 | 日常信息多以转化为主，并不会基于孩子的学习情况进行指导。 | 日常沟通和服务耐心不足，难以与家长建立深度信任，从而导致用户粘性受损。 |
| --- | --- | --- |

响应时效滞后：客服人力有限，非工作时段（夜间、周末、节假日）咨询响应度低，工作时段平均响应时长5分钟（斑马流量池主题账号：2.88分钟），会话量大的情况下平均响应时长超20分钟。导致部分潜在付费用户因等待超时直接流失；

| 回复消息滞后，响应及时度低，导致强意愿用户流失； | 非工作时段（夜间、周末、节假日）无法及时解决用户问题，甚至不回复； | 非工作日消息回复时效性低，无法及时和用户进行交互； |
| --- | --- | --- |

服务能力薄弱：无销售技巧，转化效率低下

话术不专业：无法通过家长提问判断意向等级，不会挖掘潜在需求，对主动咨询的高意向家长也无法有效推进转化

需求识别能力差：无标准化销售话术，回复随意、无法精准解答家长关于 VIP 权益、价格、续费优惠、课程体系等核心问题。

无跟进流程：家长咨询后无后续 SOP 跟进，咨询结束即终止沟通，错过最佳转化时机

| 点到点的回复家长的问题，不会进行权益的包装，且家长不回复后也无持续的跟进 | 灵活度差，回答生硬，缺乏销售技巧， | 销售技巧缺失，且无后续 SOP 跟进，导致用户流失 |
| --- | --- | --- |

运营管理粗放：无精细化体系，服务质量不可控

无用户标签分层：未对家长按孩子年龄、兴趣领域、意向程度、消费能力等打标签，所有用户 “一刀切” 服务，无法精准匹配需求。

无行为触发机制：家长在 APP / 企微的关键行为（如上课、完课、点击购买页按钮、浏览购买页）无自动响应，错失服务与转化节点。

| 用户个人信息缺失，且后台sop并未结合用户画像进行精细化运营动作 | 仅有用户身份标签，用户画像和意愿类标签缺失，导致sop无法进行精细化运营 | 日常sop无行为触发机制，仅进行周期性普发，有效信息不足 |
| --- | --- | --- |

## 三、后续策略

目标用户：添加企微的扩科渠道体验会员

服务周期：D0-D21

核心的节点及目标设定

| 节点 | 策略现状 | 期待的策略 | 数据现状 | 预期达成效果 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D0-破冰 | 破冰-引导用户下载app-登陆并上课 介绍产品及7天的学习规划并引导用户今天上课 进行弱转化（简单提一下产品） | 破冰-引导用户下载app-登陆并上课 信息收集+课程推荐：ai能深入和家长沟通孩子的情况，并且根据孩子的情况去做个性化的学习规划和课程推荐（了解孩子的年龄、性别、兴趣等等） 一句话进行正式产品推荐。 | 百科app激活率：X%-未知 D0参课率：17.64% D0转化率：0.12% | 百科app激活率：X%-未知 D0参课率：20% D0转化率：0.15% | app一键下载 |
| D2-D3-促上课 | 介绍学习内容：进行某个主题推荐（普发） | 个性化主题推荐（根据D0收集的信息+孩子上课的情况进行推荐） 参课后生成定制的学习报告 | D3累计参课率：31.77% D3累计转化率：0.4% | D3累计参课率：33% D3累计转化率：0.45% | 学习报告 |
| D4-D7-促上课 | 兼顾促上课的同时，重点开始逐步转移至转化， | 个性化推荐+学习报告保留，但是重点跟进转化 并且能深挖家长不购买的核心原因，并且个性化的进行优惠包装 根据用户断点行为进行个性化的触达 | D7累计参课率：36.77% D7累计转化率：0.76% | D7累计参课率：39% D7累计转化率：0.9% | AI发券能力和发送奖品能力（免费的课程） |
| D8-D14-促转化 | 发送sop进行转化（一周7条） | 意向家长的持续跟进和挖掘 会员到期后生成可视化学习报告+后续规划个性化推荐 会员到期后针对于未完成课程，持续引导学生学习 根据用户断点行为进行个性化的触达 | D14累计转化率：3% | D14累计转化率：3.3% | 学习报告 会员延期能力（3天） |
| D15-D21-促转化 | 发送sop进行转化（一周7条） | 同上 | D21累计转化率：4.5% | D21累计转化率：5% | - |

现有sop:

点击图片可查看完整电子表格